План развития системы GenomeAI AgroAnimals

Roadmap продукта и платформы (СНГ, молочный КРС, продуктивность)

Фокус: ML обязателен + AI-отчёты, on-prem по умолчанию

Версия: 1.0    Дата: 17.12.2025

# 1. Цели roadmap и принципы

Цель roadmap — довести MVP до повторяемого коммерческого продукта на фермах СНГ, сохраняя локальный контур и доказуемые ML-результаты.

Roadmap предполагает итерационную разработку: короткие циклы пилота → фиксация метрик → расширение данных/функций.

Ключевой продуктовый принцип: система дает решения (decision-support), а не «просто аналитику».

Ключевой технический принцип: любой текст AI-отчёта строится только на проверенном fact-pack (анти-галлюцинации).

Примечание: Этот документ дополняет ТЗ и Functional Requirements; здесь — последовательность и приоритеты, а не спецификация интерфейсов.

# 2. Стадии развития (exit criteria)

| Стадия | Критерий готовности (exit criteria) | Результат |
| --- | --- | --- |
| S0: MVP пилотный | 2–3 прогона на 1 ферме; ML метрики рассчитаны; отчеты приняты пользователями | Повторяемый пилотный пакет |
| S1: MVP тиражируемый | >=3 фермы; стандартизирован data contract; time-to-onboard ≤ 2 недели | Тиражируемость и процесс внедрения |
| S2: P1 продукт | Добавлены ключевые P1 данные (возраст, ECM/FPCM, SCC флаги); рост доверия/качества | Шире охват задач и ценности |
| S3: Платформа | Интеграции с учетками/доильными системами; мониторинг качества/дрейфа; multi-site | Масштабирование на холдинги |

# 3. Дорожная карта по кварталам (12 месяцев)

## Q1: Стабилизация MVP и пилот №1 (S0)

Данные/контракт: финализировать P0 data contract (lactations) + маппинги типовых выгрузок (СЕЛЭКС/1С/Excel).

QC: строгий QC, отчет об ошибках и приоритизация исправлений (UC-3).

ML: базовая модель (регрессия milk_305_kg) + time-split метрики (MAE/RMSE/Spearman).

Скоринг: индекс/остатки, ранжирование, флаги доверия (confidence).

AI: шаблон Executive + Full, валидатор fact-pack, единые дисклеймеры.

Процесс пилота: цикл «выгрузка→отчет→решения→обратная связь», фиксация причин принятия/отказа рекомендаций.

### Результат Q1

1 ферма: минимум 2–3 прогона с улучшением качества данных.

Подтвержден формат отчетов и список действий, которые реально принимают.

## Q2: Тиражирование на 2–3 фермы и стандарт внедрения (S1)

Онбординг: чек-лист внедрения (данные/юридика/ИБ), шаблоны NDA + приложения к договору по данным.

Стандартизация: конфиги маппинга, шаблоны входных файлов, единый run registry и структура артефактов.

Сравнимость: единые contemporary groups и политика качества групп, бенчмарки внутри фермы/площадок.

UX-упаковка: максимально простой сценарий запуска и упаковка результатов (файлы + папка прогона).

Контроль качества модели: отчет зон слабости (по parity/площадкам/периодам), политика «когда нельзя рекомендовать».

### Результат Q2

3 фермы: повторяемая поставка отчётов; time-to-onboard сокращен; снижена ручная поддержка.

Сформирован коммерческий пакет MVP (что входит/не входит, условия пилота, прайс-логика).

## Q3: Расширение данных P1 и рост ценности (S2)

P1 признаки: birth_date → age_at_calving (критичная фича).

ECM/FPCM: расчет и вывод отдельной вкладкой/секцией отчета (без замены P0 метрики).

SCC: флаги качества/риска (пока как флаги/колонки, без сложной оптимизации).

Test-day: при наличии — агрегирование в фичи по лактации (пики, темпы, DIM).

Объяснимость: стандартизировать интерпретацию (вклад признаков/сравнение с группой) для доверия.

### Результат Q3

Рост Spearman/стабильности ранжирования и доверия к рекомендациям.

Расширенный AI-отчёт: больше контекста, но только из fact-pack.

## Q4: Переход к платформе и интеграциям (S3)

Интеграции: коннекторы/регламенты выгрузок к учеткам и доильным системам; снижение ручного маппинга.

Мониторинг: контроль дрейфа данных и качества групп; алерты «данные испортились».

Multi-farm: каталог ферм/площадок, сравнение площадок, агрегированные KPI.

Безопасность: политики хранения/доступа; аудит доступа к отчетам.

### Результат Q4

Сокращение времени получения отчета, рост надежности, готовность к масштабированию на холдинг.

# 4. Бэклог эпиков по направлениям

## 4.1 Продукт и отчеты

Ролевые версии отчетов: директор (1 стр.), зоотехник (полный), консультант (методология/QC).

Регистр решений и обратной связи: какие рекомендации приняты, почему.

Режимы доверия: при низком качестве данных/модели перевод рекомендаций в «наблюдение».

## 4.2 Данные и качество

Контроль изменений схемы (schema drift) и совместимость с разными выгрузками.

Библиотека типовых ошибок учетных систем + безопасные авто-правки (где допустимо).

Справочники: площадки, статусы, корректные диапазоны показателей.

## 4.3 ML и аналитика

Базовые модели: линейные и GBDT; критерий выбора — Spearman/стабильность + объяснимость.

Калибровка confidence: QC + size группы + интервал неопределенности + качество модели.

Дальше: иерархические модели для холдингов, multi-task (удой + качество).

## 4.4 LLM (AI-отчет)

Fact-pack + валидатор чисел как обязательный контур безопасности.

Словарь терминов и «разрешенные» формулировки (дисклеймеры, запреты, стиль).

Локальные LLM/endpoint для on-prem; настройка под отраслевую лексику.

## 4.5 Экосистема и продажи

Пакет внедрения: чек-лист, шаблоны договоров, требования ИБ.

Партнерства: интеграторы учетных систем, ассоциации, консалтинг.

Каталог открытых датасетов для демо + синтетический демо-набор (без коммерческой тайны).

# 5. KPI и метрики прогресса

| Направление | Метрика | Целевой тренд |
| --- | --- | --- |
| Adoption | Регулярные прогоны/мес на ферму | рост |
| Time-to-value | Время от выгрузки до отчета | снижение |
| Data Quality | Доля ERROR по P0; доля BAD групп | снижение |
| ML | Spearman на test; MAE/RMSE | рост Spearman / снижение ошибок |
| Business | Доля рекомендаций с принятым решением | рост |
| Scalability | Time-to-onboard новой фермы | снижение |

# 6. Риски и зависимости

| Риск/зависимость | Проявление | Митигирующее действие |
| --- | --- | --- |
| Недостаток P1 полей | Ограничение качества/объяснимости | Фокус на сборе birth_date/site, честные дисклеймеры |
| Малые группы сравнения | Шумные ранги/индексы | Объединение периодов + флаги WARN/BAD |
| ИБ запреты | Нельзя в облако | On-prem LLM/ML, режим без внешних вызовов |
| Разные форматы выгрузок | Долгий онбординг | Маппинг-конфиги + библиотека шаблонов |
| Ожидания «ИИ все решит» | Разочарование в пилоте | Прозрачные метрики, пилотный дизайн, decision-support |

# 7. План релизов (пакеты поставки)

## Release 0.1 (MVP пилот)

P0 ingestion + QC + ML train/eval + scoring + AI reports (Exec/Full) + audit manifest.

## Release 0.2 (MVP тиражируемый)

Шаблоны выгрузок/маппинги, сравнение run_id, снижение ручных шагов внедрения.

## Release 0.3 (P1 расширение)

age_at_calving, ECM/FPCM, SCC флаги, test-day фичи (если есть).

## Release 1.0 (платформа)

Интеграции, мониторинг дрейфа, мульти-фермовые отчеты и каталог площадок.